迭代计划

制定日期：2026.7.14

| 组号 | 17 | 项目名称 | Ueat |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 计划起止日期 | 7.14~7.24 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 在前端原型实现基础上，设计技术方案; 7.14~7.15; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 2; 撰写软件架构文档; 7.16; 傅意超. 3; 实践一个功能的候选关键算法方案; 7.16; 谭菁. 4; 实现仅集成后端的初版技术原型; 7.16; 陈婧雯. 5; 评审软件架构文档，关键算法实现和初版技术原型，提交软件架构文档; 7.16; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 6; 实现集成关键算法的技术原型第二次迭代并评审; 7.17; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 7; 邀请约20名潜在大学生用户参与技术原型测试并记录调研报告; 7.18~7.19; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 8; 针对调研报告设计技术改进方案与新功能; 7.20; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 9; 实现集成调研结果的技术原型第三次迭代并评审; 7.21; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 10; 测试技术原型，根据测试结果改进技术原型; 7.21~7.22; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 11; 撰写并评审设计模式文档; 7.23; 陈婧雯. 12; 撰写并评审迭代评估报告; 7.23; 傅意超. 13; 完成答辩ppt初版，并由每个组员评审修改各自答辩部分; 7.23; 谭菁. 14; 技术原型答辩; 7.24; 傅意超，陈婧雯，谭菁. |
| 预期成果： 文档：软件架构文档，设计模式文档，迭代评估报告，vision文档 源代码：技术原型源代码 安装包：技术原型的安卓与ios端安装包 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 关键算法可能无法在有限时间内达到期望的目标 措施：根据小组成员通过短时间实验的反馈结果，将任务分工给所有成员并根据更准确的规划赶工 - 用户测评可能无法达到预期数量与质量 措施：尽量更多地寻找用户，主动设计测评问题模板避免用户因麻烦放弃反馈 - 测试时间可能不够，无法应对突发问题 措施：根据小组成员通过短时间实验的反馈结果，将任务分工给所有成员并根据更准确的规划赶工；面对仍然无法对齐期望值的测试结果，如实记录测试报告并评审，选择降低目标到合理范围或者放入下一次迭代 |  |  |  |