迭代计划

制定日期：2026.7.6

| 组号 | 17 | 项目名称 | Ueat |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | SJTUeat | 计划起止日期 | 2026.7.6-2026.7.31 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 梳理项目背景文档，简述项目理念，项目方案。; 2026.7.6-2026.7.6; 谭菁. 2; 创建整个项目大纲，敲定项目结构，并将文档上传至GitHub。设计调查问卷。; 2026.7.6; 陈婧雯. 3; 进行市场调研，确立用户痛点和用户需求。; 2026.7.6; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 4; 明确并对齐迭代计划，调整Vision文档。; 2026.7.7; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 5; 确定UI模型，进行第一次页面开发; 2026.7.7-2026.7.8; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 6; 对第一次开发产品进行市场调研，明确第二次迭代方针; 2026.7.8-2026.7.8; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 7; 第二次前端页面开发; 2026.7.9-2026.7.10; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 8; 对第二次开发产品进行市场调研，明确第三次迭代方针; 2026.7.10; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 9; 进行第三次页面开发; 2026.7.13; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 10; 答辩; 2026.7.13; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 11; 数据库表结构设计：用户、匹配记录、约饭订单、举报、兴趣标签表; 2026.7.14-2026.7.16; 傅意超. 12; 后端基础接口开发：校园身份认证、用户信息; 2026.7.14-2026.7.17; 谭菁. 13; 小程序前端基础框架搭建，对接原型页面路由，联调用户登录、个人资料页面接口; 2026.7.14-2026.7.19; 陈婧雯. 14; 完成匹配算法、约饭邀约基础接口开发联调，组装完整技术原型，打通从登录到发起约饭完整流程，技术原型内部测试、记录 bug。; 2026.7.20-2026.7.24; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 15; 答辩; 2026.7.24; 傅意超，陈婧雯，谭菁. 16; 完善功能开发：安全举报、屏蔽、AI 破冰话题、评价反馈、历史记录模块; 2026.7.25-2026.7.28; 谭菁. 17; 完善小程序全部页面，适配高保真原型视觉与交互，完善安全校验机制，例如：校园身份校验、隐私信息脱敏、违规内容拦截; 2026.7.25-2026.7.28; 陈婧雯. 18; 全流程功能测试、兼容性测试、性能优化; 2026.7.29-2026.7.30; 谭菁. 19; 修复全部测试 bug，统一系统交互体验，项目全套文档整合（需求、设计、接口、迭代计划、测试报告）; 2026.7.25-2026.7.30; 傅意超. 20; 答辩; 2026.7.31; 傅意超，陈婧雯，谭菁. |
| 预期成果： 文档类：Vision文档，迭代计划书，市场调研问卷和可视化结果，各次迭代修改记录，各次迭代结果市场反馈，技术栈选型说明文档，后端API接口文档，接口单元测试用例和测试记录，用户使用手册。 源代码：各次迭代源代码，前后端工程源代码，测试源代码。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： - 市场调研时调研对象数量较少。应对方案：给予参与调研的志愿者奖励。 - 市场调研结果与预期相差甚远，用户反馈低。应对方案：采取多轮迭代方式，尽快了解用户反馈。 - 新技术模块较多，可能导致最后有部分功能不能实现。应对方案：对新技术对应功能的重要性分优先级，先解决优先级高的，优先级低的可以舍去。 |  |  |  |