迭代评估报告

评估日期：2026.7.13

| 组号 | 17 | 项目名称 | Ueat |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 界面原型迭代 | 实际起止日期 | 2026.7.6至2026.7.13 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） 1. 完成项目前期市场调研工作，输出完整市场调研文档，明确目标用户需求、同类产品优缺点，为产品基础功能规划提供依据； 2. 完成Web 页面全功能开发，实现预设基础业务流程、页面交互逻辑，搭建完整前端页面框架； 3. 组织开展三轮阶段性评审，完成页面美工优化方案梳理； 4. 投放小规模市场用户体验收集渠道，回收用户使用反馈并完成汇总整理； 5. 根据组内评审意见，完成 Web 页面美工风格、布局、视觉元素优化调整。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） 评审 1：前期市场调研评审（项目启动初期） 项目启动阶段组织全员开展市场调研评审，评审材料为本次产出的完整市场调研报告。评审确认调研覆盖目标用户群体、竞品分析、市场需求痛点，调研数据完整有效，调研结论可作为产品开发核心依据，无重大信息缺失，评审通过。 评审 2：初代 Web 页面组内技术 & 视觉评审（初代版本开发完成后） 初代 Web 页面开发落地后开展组内评审。评审验证页面功能流程可正常运行，但视觉美工、页面布局、色彩搭配等视觉体验存在明显短板，同步输出详细美工优化整改清单，明确改版调整方向。 评审 3：小范围市场用户反馈评审（美工初稿调整完成后） 基于组内评审优化后的页面版本，面向 20 名目标用户开展试用调研，回收有效反馈 20 份。用户认可页面整体操作流畅度，美工视觉舒适，愿意持续使用产品，无视觉负面反馈，市场整体评价良好，页面质量满足阶段性交付标准。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） 问题 初代 Web 页面仅完成基础功能开发，前期设计阶段对视觉美工细节打磨不足，页面配色杂乱，整体美观度较差，用户视觉体验不佳。 项目变更内容 基于组内评审提出的视觉缺陷，发起美工专项变更需求：统一页面主辅色调、重构页面板块布局、优化字体层级与间距、调整视觉样式。 |  |  |  |
| 经验和教训： 项目规划层面 前期制定迭代计划时，仅粗略梳理项目整体流程，未细化流程内各类细分使用场景、视觉细节边界，导致开发完成后暴露出大量细节缺陷。后续规划阶段，除整体流程梳理外，需逐条拆解全流程细分场景、交互细节进行全团队推演，提前规避细节漏洞。 需求设计层面 团队内部主观设想与普通用户真实需求存在明显偏差，仅依靠团队自身审美、想法设计产品，容易脱离市场实际偏好。后续开发各阶段需前置引入小规模用户调研，持续跟进市场真实反馈，以用户感受为核心调整产品设计，避免闭门造车。 |  |  |  |