迭代评估报告

评估日期：2026.7.24

| 组号 | 17 | 项目名称 | Ueat |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 实际起止日期 | 2026.7.14-2026.7.24 |
| 任务达成情况：（完成的任务和实现的需求等） - 实现后端api接口，对接前端api。 - 实现后端所有功能，完成搜索，匹配，对话，社区的功能。 - 实现破冰推荐和匹配算法。 - 产出web端，Android端，和鸿蒙端的产品。 - 实现数据库场景。 |  |  |  |
| 质量情况：（执行了哪些评审和测试？评审和测试的结果如何？） - 进行匹配推荐算法的测评，使用100个样例进行测试，测试结果显示匹配算法可靠。 - 进行并发相应测试，在200并发下平均响应时间为22ms。 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等） - 在后端实现中遇到较多bug或不满意的点，如社区视频无法打开、筛选功能不足、个人偏好设置功能不齐全等，现在已全部改进，无需变更。 - 根据不同的bug和用户反馈进行多次迭代，apk版本已经从0.0.1至0.2.2。 |  |  |  |
| 经验和教训： 经验： - 继续延续第一次迭代以用户为中心的设计思想，进行多次用户调研，按照用户反馈多次进行产品改进。 - 按照第一次教授指导意见进行了技术亮点的设计，使产品更能留住客户。 教训： - 在迭代设计时没有考虑到bug会出现很多的场景，导致最近debug的时间较为紧张。 - 在进行用户调研时，不能完全相信用户的建议，有时用户并不清楚自己真正需要的。之后再进行用户调研时，应该更加倾向用户做的事而非用户说的点，或者提出一些引导性的问题，使用户调研更加可信。 |  |  |  |